А.А.Кардашов

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

 Директор КП «ДОБРОБУТ»

 « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020р.

Інвестиційний план
поводження з побутовими відходами
комунального підприємства «Добробут»
на 2020-2023 роки.

м. Баштанка

2

ЗМІСТ

1. [Інвестиційна картка КП «Добробут» до інвестиційного плану 3](#bookmark2)
	1. Загальна інформація 3
	2. [Загальна інформація про інвестиційний план 4](#bookmark4)
	3. [Відомості про інвестиції за планом 4](#bookmark7)
2. [Пояснювальна записка 5](#bookmark9)
	1. [Характеристика КП «Добробут» 5](#bookmark12)
	2. [Очікуванні результати виконання програми 6](#bookmark14)
3. План капітальних інвестицій КП «Добробут» 7

1. Інвестиційна картка КП «Добробут» до інвестиційного плану на 3

 2020-2023 р.

1.1. Загальна інформація

|  |  |
| --- | --- |
| Назва підприємства | Комунальне підприємство «Добробут» Баштанської міської ради |
| Рік заснування | 2003 |
| Форма власності | Комунальна власність |
| Місце знаходження | 56101, Миколаївська обл., Баштанський р-н, м. Баштанка, вул.Б-Республіки,38Республіки, 18 |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника, посада | Директор – Кардашов Анатолій Анатолійович |
| Тел., факс, e-mail | Тел./ел. адреса (05158)2-51-40 kpdobrobut@i.ua |
| Право на виконання послуг з вивезення відходів (№, дата видачі) | Рішення 22 сесії 6 скликання Баштанської міської ради від «14»04.07р. «Про уповноваження КП «Добробут» на збирання та перевезення побутових відходів в межах ОТГ» |
| Повна планова собівартість послуг, грн.:-тверді побутові відходи  | 833555 |
| Обсяг вивезення відходів (близько), куб.метрів:-тверді побутові відходи -  | 9090 |
|  |  |

1. Загальна інформація про інвестиційний план 4

|  |  |
| --- | --- |
| Цілі плану | Покращення якості обслуговування мешканців та зниження собівартості, шляхом своєчасного та якісного надання послуг та раціоналізації витрат.Поліпшення екологічної ситуації, шляхом придбання та збільшення встановлення контейнерів ( за рахунок коштів інвесторів) на заміну старих для до завантаження існуючого сміттєвозу та списання з амортизованих сміттєвоза шляхом його переобладнання на самоскид для надання інших послуг для надання інших послуг  |
| Строк реалізації інвестиційного плану | 2020-2023 р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційному плані, знаходиться підприємство | Збирання, вивезення та захоронення побутових відходів є основним видом діяльності підприємства КП «Добробут». Для виконання цієї задачі на підприємстві існує вся необхідна матеріально-технічна база. КП «Добробут» має необхідний парк спеціалізованої техніки та кваліфікований штат працівників. У 2020 році проведені роботи з оптимізації схеми розташування контейнерів в місті та проаналізована собівартість збору сміття сміттєвозами МАЗ 4371,5340Б під контейнери . Наразі 236 контейнери старого зразку. Замінивши контейнерний парк на нові евроконтейнерні, дасть змогу знизити собівартість тарифу. |
| етапи реалізації інвестиційного плану | Головними етапами запланованих заходів є закупка евроконтейнерів. |

Відомості про інвестиції за планом

|  |  |
| --- | --- |
| Загальний обсяг інвестицій, (тис. грн.660+налог132) в т.ч. | 792,00 |
| Власні кошти | 133,553 |
| Позичкові кошти | 0 |
| Залучені кошти | 0 |
| Бюджетні кошти | 658,447 |
| Інші заходи | 0 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від | 100 |
| загального обсягу інвестицій): |  |
| -заходи щодо модернізації та закупівлі | -133,553 |
| транспортних засобів (тис. грн.) |  |
| -заходи щодо підвищення екологічної безпеки та | -0 |
| охорони навколишнього середовища |  |
| -інші заходи (тис. грн.) | -658,447 |

5

**Пояснювальна записка до інвестиційної програми КП «Добробут» Баштанської міської ради на 2020-2023 роки.**

**Розділ 1 . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

**1.1.** Ця Інвестиційна програма КП «Добробут» розроблена відповідно до ст.31 Закону України «Про житлово-комунальне господарство» на 2020-2023 роки №1875-1У.

**1.2** Програма не є цільовою програмою з питань місцевого самоврядування та спрямована на визначення економічно обгрунтованих витрат КП «Добробут» для придбання для надання послуг з вивезенням побутових відходів.

Розділ2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КП «ДОБРОБУТ».

**2.1** Підприємство КП «Добробут» створено рішенням Баштанської міської ради від 30 березня 2003 року "Про створення комунального підприємства «Добробут»". Підприємство засноване на власності територіальної громади м. Баштанка. Засновником Підприємства та органом управління є Баштанська міська рада. Підприємство займається поводженням з побутовими відходами, надання платних автопослуг та інші протягом17 років існування, має на балансі полігон твердих побутових відходів, власний автопарк спецтехніки .

**2.2** Одним із головних видів діяльності є санітарне очищення міста: перевезення твердих побутових відходів. Для чого використовуються спеціальні автомобілі – сміттєвози МАЗ 4371 та МАЗ 5340 Б та інша техніка.

**РОЗДІЛ 3. Техніко-економічна оцінка існуючого стану поводження з відходами**

**3.1** Вивезення твердих побутових відходів здійснюється 2 сміттєвозами, які находяться на балансі комунального підприємства. Підприємство застосовує дві системи збирання та вивезення твердих побутових відходів : контейнерна та з ручним завантаженням.

**3.2** В 2018 за кошти міської ради придбано 3 автомобілі-сміттєвози. В Баштанському ОТГ не достатня кількість сміттєвих контейнерів в кількості 100 штук.

**РОЗДІЛ 4. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.**

**Захід 1** Купівля контейнерів.

Для поліпшення санітарної гігієни міста інвестиційною програмою ми передбачаємо придбання євроконтейнерів в кількості 100шт (додаток №1) протягом 2020-2023 років. **6**

**РОЗДІЛ 5 . МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.**

Метою програми є впровадження на території міста європейського досвіду управління відходами за рахунок створення системи поводження з побутовими відходами , зменшення екологічного та санітарно-епідеміологічного навантаження на природне середовище.

**РОЗДІЛ 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ.**

Фінансування заходів Програми планується за рахунок планового прибутку та амортизації основних виробничих засобів (обсягу коштів , необхідних для відтворення і розвитку основних засобів , які підлягають амортизації), згідно з Постановою Кабміну України №1010 від 26.07.2006р. , а також за рахунок інвесторів.

**РОЗДІЛ 7. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.**

Виконання програми дасть можливість :

-поліпшити якість обслуговування міста у сфері поводження з побутовими відходами ;

-зменшити забруднення приватного сектору від побутових відходів ;

-покращити рівень культури населення міста у сфері поводження з відходами ;

-зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я мешканців Баштанського ОТГ.

Директор КП «Добробут» А.А.Кардашов

**7**

Додаток №1

До «Інвестиційного плану поводження з побутовими відходами комунального підприємства «Добробут» на 2020-2023 р. р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування об’єктів капіталовкладень | Об’єм капітальних інвестицій |
| Кількість(одиниць) | Вартість од., тис. грн. | Загальнавартість, тис. грн. |
| 1 | Придбання нових евроконтейнерів 1100л | 100 | 6,6 | 660,00 |
|  | В т.ч. 2020р. | 10 | 6,6 | 66,00 |
|  |  2021р. 20ВФІ223ФВІ450202022 | 30 | 6,6 | 200,00 |
|  |  2022Р. | 30 | 6,6 | 200,00 |
|  |  2023Р. | 30 | 6,6 | 200,00 |
| Всього: | 660,00 |

План капітальних інвестицій КП «Добробут».

Директор КП «Добробут» А.А.Кардашов